ACTA DE REUNIÓN – SEGUNDA SEMANA DE INCEPTION

Fecha: abril 7 / 2026
Objetivo: Definir y acordar las tareas de la segunda semana de Inception teniendo en cuenta la retroalimentación hecha a la entrega preliminar.

1. Asistentes

- Danna Bastidas – d.bastidasa@uniandes.edu.co

- Gonzalo Cucaita – g.cucaita@uniandes.edu.co

- Diego González – da.gonzalezm1@uniandes.edu.co

- Felipe González – af.gonzalezs1@uniandes.edu.co

2. Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, los integrantes del equipo nos reunimos y acordamos las siguientes tareas para terminar la entrega de la fase de inception:

2.1 Danna

- Corregir los nombres de los milestones para que solo incluyan el sprint.

- Definir, en conjunto con Diego, las subtareas de cada tarea presente en el backlog.

2.2 Diego

- Definir, en conjunto con Danna, las subtareas de cada tarea presente en el backlog.

2.3 Gonzalo

- Añadir al prototipo los mockups y pantallas de las HUs faltantes.

2.4 Felipe

- Agregar las interacciones necesarias en el prototipo para que este sea navegable.

2.5 Otros compromisos

- Las tareas deberán estar terminadas a más tardar el sábado 11 de abril.

- Se realizará una nueva reunión el sábado para validar las tareas y hacer la entrega en conjunto.

3. Cierre

Se da por finalizada la reunión, dejando constancia de la aprobación del Contrato de Trabajo en Equipo por parte de todos los integrantes.

Firmas:

Danna Bastidas

Gonzalo Cucaita

Diego González

Felipe González